Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Институт математики и информатики

ДНЕВНИК

УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

студента(-ки) третьего курса группы ИИ-ПМИ-23

Колодезниковой Натальи Викторовны

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность программы: Искусственный интеллект и анализ данных

Место прохождения практики: Дома самостоятельно.

Сроки практики: с 22 июня 2026 г. по 4 июля 2026 г.

Руководитель практики от кафедры ВТ: доцент, к.т.н. Акимов М.П.

должность, ФИО (полностью)

Якутск 2026

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ	3

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ	4

ЗАДАНИЕ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ	5

РАБОЧИЙ ПЛАН (ГРАФИК) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ	6

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1. Подготовительный этап:

- Ознакомление с заданием и требованиями к учебной ознакомительной практике.

- Изучение примеров оформления отчёта и дневника практики.

- Выбор темы проекта — разработка игры «Судоку» на Python.

- Изучение основных возможностей языка Python и библиотеки Tkinter для создания графического интерфейса.

- Составление плана работы над проектом.

2. Основной этап:

- Разработка генератора судоку и создание корректного игрового поля размером 9×9.

- Реализация выбора уровня сложности и формирования игрового поля с пропущенными числами.

- Разработка игровой логики с использованием классов и функций Python.

- Создание графического интерфейса с помощью библиотеки Tkinter.

- Реализация ввода и удаления чисел, выбора клеток, подсказок и автоматического решения судоку.

- Добавление проверки правильности решения и подсчёта ошибок.

- Разработка базы данных SQLite для хранения результатов игр и сохранённых партий.

- Реализация функций сохранения и загрузки игровых партий.

- Добавление просмотра статистики завершённых игр.

- Разработка REST API на Flask для получения информации о результатах игр и сохранённых партиях.

- Разделение программы на отдельные модули и организация их взаимодействия.

- Проверка работоспособности программы и исправление обнаруженных ошибок.

3. Заключительный этап:

- Проверка основных функций игры, работы базы данных и REST API.

- Анализ результатов выполненной работы.

- Подготовка документации по разработанному программному продукту.

- Оформление дневника и отчёта по учебной ознакомительной практике.

- Подведение итогов практики и формулирование выводов о проделанной работе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

- Получить навыки программирования на Python.

- Научиться создавать простые игры.

- Освоить создание графического интерфейса с помощью Tkinter.

- Научиться работать с кнопками, мышью и клавиатурой.

- Научиться использовать классы, функции и списки.

- Освоить проверку правильности решения судоку.

- Научиться находить и исправлять ошибки в коде.

- Получить опыт тестирования программы.

- Научиться оформлять отчёт по практике.

- Научиться самостоятельно планировать и выполнять работу.

ЗАДАНИЕ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

- Согласовать план и сроки прохождения практики с руководителем.

- Вести дневник учебной ознакомительной практики.

- Выполнить учебный IT-проект «Разработка игры “Судоку” на Python»:

  - Разработать генератор корректных игровых полей судоку.

  - Создать графический интерфейс с использованием библиотеки Tkinter.

  - Реализовать выбор уровня сложности, ввод и удаление чисел.

  - Добавить подсказки, проверку решения, подсчёт ошибок и возможность автоматического решения судоку.

  - Разработать базу данных SQLite для хранения результатов игр и сохранённых партий.

  - Реализовать сохранение и загрузку игровых партий.

  - Добавить возможность просмотра статистики игр.

  - Разработать REST API на Flask для получения информации о результатах игр и сохранённых партиях.

  - Организовать взаимодействие между основными модулями программы.

- Проверить работоспособность программы, базы данных и API, исправить обнаруженные ошибки.

- Подготовить отчёт по практике с описанием этапов разработки, реализованных функций и полученных результатов.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

| Дата (период) | Содержание планируемой работы |
| --- | --- |
| 22.06.26-04.07.26 | - Изучить материалы по Python, Tkinter, SQLite и Flask. - Разработать игру «Судоку» с графическим интерфейсом, генерацией игрового поля и выбором уровня сложности. - Реализовать игровые функции: ввод и удаление чисел, подсказки, проверку решения и подсчёт ошибок. - Создать базу данных SQLite для хранения результатов игр и сохранённых партий. - Добавить возможность сохранения и загрузки игр, а также просмотра статистики. - Разработать REST API на Flask для получения информации об игровых результатах и сохранённых партиях. - Проверить работоспособность программы, базы данных и API, исправить обнаруженные ошибки. - Подготовить документацию, оформить дневник и отчёт по практике. |

РАБОЧИЙ ПЛАН (ГРАФИК) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

| № | Этап | Дата | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установочная лекция, составление плана | 22.06.2026 | выполнено |
| 2 | Изучение Python и библиотеки Tkinter | 23.06.2026 | выполнено |
| 3 | Разработка генератора судоку | 24.06.2026 | выполнено |
| 4 | Создание игровой логики и класса SudokuGame | 25.06.2026 | выполнено |
| 5 | Разработка графического интерфейса игры | 26.06.2026 | выполнено |
| 6 | Добавление ввода цифр и подсчёта ошибок | 27.06.2026 | выполнено |
| 7 | Создание базы данных SQLite | 29.06.2026 | выполнено |
| 8 | Реализация сохранения и загрузки партий, просмотра статистики | 30.06.2026 | выполнено |
| 9 | Разработка REST API на Flask | 01.07.2026 | выполнено |
| 10 | Тестирование программы и исправление ошибок | 02.07.2026 | выполнено |
| 11 | Подготовка документации, дневника и отчёта | 03.07.2026-04.07.2026 | выполнено |

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» Институт математики и информатики

Отзыв-характеристика руководителя о прохождении учебной ознакомительной практики

Студента 	 	Колодезниковой Натальи Викторовны

Фамилия, имя, отчество

Группа:  	ИИ-ПМИ-23 	 Курс: 3  Семестр: 6

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность подготовки: Искусственный интеллект

| № п/п | Критерии оценки | Оценка руководителя практики (по 5-балльной шкале) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики |  |
| 2 | Активность, самостоятельность, инициативность, творческая заинтересованность в ходе практики |  |
| 3 | Эффективность организации взаимодействия с практикантом |  |
| 4 | Полнота и качество выполнения работ, сформулированных в задании на практику |  |
| 5 | Общий уровень сформированности компетенций |  |
| 6 | Полнота и качество оформления отчетной документации |  |
| 7 | Качество защиты отчета |  |
|  | ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* |  |

*Комментарии к оценкам:

Руководитель

практики:

/

.

(подпись)

« 	» 20 	г.